钦实佳美能源科技（南通）有限公司

生产厂房一、配电房建设工程竣工环境保护验收意见

2025年10月，钦实佳美能源科技（南通）有限公司根据《建设项目环境保护条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕3号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、建设项目竣工环境保护验收技术规范等文件的要求，在公司会议室组织召开“钦实佳美能源科技（南通）有限公司生产厂房一、配电房建设工程”竣工环境保护验收专家咨询会，参加会议的有建设单位负责人及专家等（名单附后），验收组听取了建设单位对该项目建设情况报告和项目竣工环保验收监测结果的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。

经认真讨论，形成验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

1）建设地点及规模：钦实佳美能源科技（南通）有限公司，选址于江苏省通州湾江海联动开发示范区内港池支路98号，企业生产厂房一、配电房的厂房建设工程实际投资约7735万元。

2）主要建设内容：

主要建设生产厂房一、配电房等公辅工程。其中生产厂房一建筑面积26035m2，配电房建筑面积621m2。

## 2、建设过程及环保审批情况

钦实佳美能源科技（南通）有限公司位于江苏省通州湾江海联动开发示范区内港池支路98号，成立于2022年11月15日。南通帆森能源科技有限公司于2020年委托编制了《通州湾帆森海工装备及海上风电制造基地项目环境影响报告书》，2020年12月04日，南通市生态环境局以“通环审〔2020〕18号”文件对该项目环评进行了批复。2022年11月，钦实佳美能源科技（南通）有限公司收购了南通帆森能源科技有限公司。企业生产厂房一、配电房于2020年12月开工建设，2024年4月8日主体工程、公辅工程均已建设完成，生产设备、环保设备尚未安装。

现企业生产厂房一、配电房及配套公辅工程均已建设并装修完成，于2025年10月启动厂房建设工程验收前工作。根据现场勘察及审阅相关资料，项目厂房建设工程具备建设项目竣工环境保护验收监测的条件。

## 3、项目投资情况

本次生产厂房一、配电房建设工程实际投资约7735万元。

## 4、验收范围

本次验收范围为生产厂房一、配电房及配套公辅工程。后续项目（包括生产设施、环保工程等）待建设完成后需另行验收。

# 二、工程变动情况

按照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号）的规定，本次厂房建设工程不涉及变动。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水

本次厂房建设工程不涉及废水排放。

2、废气

本次厂房建设工程不涉及废气排放。

3、噪声

本次厂房建设工程中排放设施等均选用低振动低噪声机电设备，合理设置，远离厂界四周，并采减振隔声降噪措施。

4、固体废物

本次厂房建设工程固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门定期清运处置。固废“零排放”。

# 四、环境保护设施调试效果

## 1、环保设施处理效率

① 废气治理设施

本次厂房建设工程不涉及废气排放。

② 废水治理设施

本次厂房建设工程不涉及废水排放。

③ 厂界噪声治理设施

根据验收期间检测报告噪声检测结果及环评中预测的噪声源噪声值，降噪大约20-25dB（A）。

## 2、污染物排放情况

① 废水

本次厂房建设工程不涉及废水排放。

② 废气

本次厂房建设工程不涉及废气排放。

③ 噪声

根据验收检测结果显示，四周厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

④ 固体废物

本次厂房建设工程固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门定期清运处置。于厂区东侧区域设置有垃圾桶。

# 五、工程建设对环境的影响

项目按照环评和批复的要求设计、建设、施工和试生产，建设项目中防治污染的设施，都与主体工程同时设计、同时施工，并同时投产使用。本项目工程建设对周围环境影响较小。

# 六、验收结论

钦实佳美能源科技（南通）有限公司生产厂房一、配电房建设工程已完成建设，各类设施运行正常。在实施过程中严格执行了环保“三同时”制度，落实了环境影响报告书及审批意见要求，未发现《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕3号）中第八条中九点不予验收通过的现象。

验收组同意该项目通过竣工环境保护验收，可以实施正式生产。

# 七、后续要求

项目正式投运后须进一步做好以下工作：

1、企业应提高环保意识，以更高的标准完善企业环保制度，并安排专人执行，建立环保台账。定期安排专职人员对厂区污染防治措施进行维护保养。

2、明确运行期环境管理体系。

# 八、验收人员信息

钦实佳美能源科技（南通）有限公司于2025年10月17日组织对本公司生产厂房一、配电房建设工程进行竣工环境保护验收。会议邀请了专家、建设单位钦实佳美能源科技（南通）有限公司领导等参加了验收活动。

具体人员信息见验收会议签到表（名单见验收会签到表）。

钦实佳美能源科技（南通）有限公司

2025年10月17日

企业代表：                                  专家组：